#### Veřejná zakázka č. 244/2013

#### Smlouva na dodávku, implementaci a zprovoznění docházkového systému a souvisejících služeb

## I.

## Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:	Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje

- IČ:			70890692

- DIČ:		CZ70890692

- Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.

- Číslo účtu: 	200184-1650676349/0800

- (dále jen „objednatel“)

a

- Obchodní firma

- Se sídlem: (doplní uchazeč)

- Zastoupena: (doplní uchazeč)

- IČ: (doplní uchazeč)

- DIČ: (doplní uchazeč)

- Bankovní spojení: (doplní uchazeč)

- Číslo účtu: (doplní uchazeč)

- Zapsána v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v … , oddíl …, vložka … (doplní uchazeč, je-li zapsán v OR)

- (dále jen „zhotovitel“)

## II.

## Základní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) řídí obchodním zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a v souladu s ustanoveními § 269 odst. 2 obchodního zákoníku s přiměřeným použitím § 536 obchodního zákoníku uzavírají tuto Smlouvu na dodávku, implementaci a zprovoznění docházkového systému a souvisejících služeb (dále jen „smlouva“).

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré vlastnosti předmětu smlouvy, včetně jeho update, legislativních update, upgrade a legislativních upgrade budou po celou dobu účinnosti této smlouvy odpovídat obecně platným právním předpisům ČR a platným standardům Informačních systémů veřejné správy (dále jen „standardy ISVS“).

- Zhotovitel je povinen na písemné vyžádání objednatele opatřit předmět smlouvy a každý update, legislativní update, upgrade a legislativní upgrade předmětu smlouvy čestným prohlášením o tom, že předmět smlouvy, případně provedený update či upgrade, je ve shodě s platnými právními předpisy ČR a platnými standardy ISVS.

- Smluvní strany budou postupovat v souladu s Programovým dokumentem Integrovaného operačního programu (dále také „IOP“) a Prováděcím dokumentem IOP, v souladu s výzvou k předkládání žádostí o finanční podporu relevantní pro účel a předmět této smlouvy včetně jejích veškerých příloh (dále také „výzva“) a v souladu s oficiálními doporučeními a oznámeními řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu dané výzvy v aktuálním platném znění.

## III.

## Účel a předmět smlouvy

- Účelem této smlouvy je pořízení docházkového systému pro zajištění evidence a zpracování docházky zaměstnanců Moravskoslezského kraje v rámci projektu E-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy), registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07383 spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu, prioritní osa Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast podpory Zavádění ICT v územní veřejné správě.

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zpracovat implementační studii, dodat všechny potřebné licence k docházkovému systému a docházkovému portálu včetně všech dalších nutných licencí, provést instalaci a implementaci docházkového systému a docházkového portálu, provést dodávku a instalaci nových docházkových terminálů včetně snímačů, provést integraci do prostředí ICT včetně následného zkušebního provozu, poskytovat technickou podporu a další služby.

- Dílem podle odst. 2 tohoto článku smlouvy se rozumí:

  - Realizace

  - Implementační studie dle specifikace uvedené v příloze č. 3 smlouvy;

  - Dodání licence/licencí k docházkovému systému, docházkovému portálu, všech dalších nutných licencí pro provoz dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 a č. 9 smlouvy;

  - Implementace, instalace a konfigurace docházkového systému s možností řízení přístupů do vybraných místností/zón dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 smlouvy;

  - Dodání instalace a konfigurace nových docházkových terminálů u vstupu do budovy, včetně snímačů dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 smlouvy;

  - Implementace, instalace a konfigurace docházkového portálu s přehledem o docházce zaměstnance, případně jeho podřízených dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 smlouvy;

  - Integrace docházkového systému a docházkového portálu do ICT prostředí objednatele dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 smlouvy;

  - Seznámení s obsluhou dle přílohy č. 4 smlouvy;

  - Zkušební provoz dle přílohy č. 2 smlouvy;

  - Servisní a technická podpora

Poskytování technické podpory v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 6 této smlouvy.

  - Další služby

Poskytování dalších služeb v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 7 této smlouvy.

- Součástí díla jsou veškeré práce a služby nezbytné pro řádné a úplné zprovoznění díla včetně vytvoření dokumentací a postupů pro správce a uživatele ke všem technickým částem díla.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

- Objednatel je oprávněn provádět změny HW a SW, nastavení a konfigurace HW a SW, a to tak, aby byla zabezpečena funkčnost díla a související infrastruktury. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o provedených změnách HW a SW, jakož i o změnách nastavení a konfigurace HW a SW formou záznamu, který bude obsahovat vždy alespoň označení pořadovým číslem, datum vyhotovení, datum podpisu zástupce objednatele, jakož i specifikaci změny HW a SW a změny nastavení a konfigurace HW a SW, která byla provedena.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy a že je odborně způsobilý k zajištění plnění podle této smlouvy.

## IV.

## Doba plnění a místo předání

- Zhotovitel je povinen provést dílo a předat jej objednateli bez vad a nedodělků v těchto lhůtách:

  - Realizace

- Implementační studie bude dokončena a předána do 1 měsíce ode dne, kdy smlouvy nabude účinnosti.

- Dodávka licencí docházkového systému, docházkového portálu, dalších nutných licencí a nových docházkových terminálů, včetně snímačů, implementace, instalace a konfigurace všech součástí, včetně integrace do ICT objednatele a seznámení s obsluhou bude provedena nejpozději do 5 měsíců ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti.

- Zkušební provoz – zhotovitel je povinen předat kompletní dílo jako funkční celek do zkušebního provozu po ukončení implementace a konfigurace dle písm. b) tohoto odstavce. O předání a převzetí díla do zkušebního provozu sepíše zhotovitel předávací protokol v souladu s ustanovením čl. VI, odst. 5 této smlouvy, ve kterém objednatel prohlásí, zda předání díla do zkušebního provozu přejímá či nikoliv. Zkušební provoz bude probíhat od okamžiku převzetí díla do zkušebního provozu po dobu 1 měsíce. Prohlášením objednatele o převzetí díla jako celku po úspěšném ukončení zkušebního provozu, uvedeným v předávacím protokolu dle čl. VI, odst. 2 této smlouvy, je dílo předáno bez vad a nedodělků.

  - Technická podpora

Technická podpora bude probíhat po úspěšném ukončení zkušebního provozu (po předání díla bez vad a nedodělků)., poskytování Technické podpory se sjednává na dobu neurčitou.

  - Další služby

Další služby budou poskytovány pod po celou dobu účinnosti smlouvy.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla v místě předání, kterým je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

## V.

## Cena za dílo

- Cena za dílo je stanovena v příloze č. 8 této smlouvy.

- Cena za dílo podle přílohy č. 8 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu díla včetně dopravného, veškeré implementační práce apod. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

- V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

## VI.

## Předání díla, vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- Zhotovitel je povinen předložit objednateli v dostatečném předstihu návrh implementační studie, kterou se objednatel zavazuje do 5 pracovních dnů odborně posoudit. V případě akceptace předloženého návrhu a prohlášením objednatele o převzetí části díla, uvedeným v zápisu o předání a převzetí části díla dle čl. VI, odst. 5 této smlouvy je implementační studie předána.

- Objednatel se zavazuje dílo jako celek převzít v případě, že bude po ukončení zkušebního provozu předáno bez vad a nedodělků dle čl. IV odst. 1.1 písm. c) smlouvy. O předání a převzetí díla zhotovitel vyhotoví předávací protokol, ve kterém objednatel (zástupce odboru informatiky) prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

- Nejpozději 5 pracovních dní před termínem zahájení zkušebního provozu vyzve zhotovitel objednatele k testování plnění provedeného ve fázi realizace dle čl. IV, odst. 1.1, písm. b) smlouvy. V případě, že provedené plnění odpovídá požadavkům stanoveným touto smlouvou a je způsobilé pro zahájení zkušebního provozu, převezme objednatel na základě podpisu zápisu o předání a převzetí části díla dle odst. 5 tohoto článku smlouvy plnění do zkušebního provozu.

- Nejpozději 10 pracovních dní před ukončením zkušebního provozu vyzve objednatel zhotovitele k zahájení akceptačního řízení k dílu. Úspěšné provedení akceptačního řízení, jehož účelem je ověřit, zda dílo a všechny jeho součásti odpovídají funkčním a technickým specifikacím a všem objednatelem požadovaným parametrům dle této smlouvy, je podmínkou předání a převzetí díla. V akceptačním řízení budou projednány výhrady objednatele k dílu, zjištěny případné vady a nedodělky a stanoveny termíny jejich odstranění. Dílo bude akceptováno pouze bez vad a nedodělků, v takovém případě strany podepíší předávací protokol k dílu.

- Pokud objednatel plnění (jeho část) převezme k posouzení, popř. nepřevezme, protože plnění (jeho část) obsahuje vady, je povinen specifikovat tyto vady v zápisu o předání a převzetí díla, který zpracuje ve spolupráci se zhotovitelem v sídle objednatele. K vypracování zápisu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen poskytnout objednateli součinnost.

- Předávací protokol (části díla) musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

  - označení předmětu díla nebo jeho části v souladu s tuto smlouvou

  - označení objednatele a zhotovitele,

  - číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,

  - datum zahájení a dokončení prací na díle,

  - podrobné vymezení rozsahu provedených prací (v souladu se smlouvou),

  - kopii předávacího protokolu dle odst. 4 tohoto článku,

  - prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

  - datum a místo sepsání zápisu,

  - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

  - název projektu tj. E-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy), reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07383,

  - informaci, že se jedná o projekt hrazený z Integrovaného operačního programu dle Příručky pro žadatele a příjemce, výzva č. 08 ve znění: „Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného operačního programu“.

- Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.

- Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

## VII.

## Platební a fakturační podmínky

- Úhrada ceny za realizaci díla dle čl. III, odst. 3.1 bude provedena jednorázově, po úspěšném ukončení zkušebního provozu a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. IV odst. 1.1 písm. c) smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány. Podkladem pro úhradu ceny realizace bude zápis o předání a převzetí díla dle čl. VI, odst. 2.

- Úhrada ceny za technickou podporu dle čl. III, odst. 3.2 bude provedena vždy jednou ročně zpětně za období jednoho roku, kdy byla poskytována. Podkladem pro prokázání poskytnutí servisní a technické podpory bude dodací list podepsaný smluvními stranami, který bude obsahovat měsíční přehledy provedených prací.

- Úhrada ceny za další služby dle čl. III, odst. 3.3 bude provedena vždy po řádném poskytnutí služby, která byla objednána. Cena poskytnuté služby bude stanovena na základě sjednaných hodinových cen, uvedených v příloze č. 8 této smlouvy, podle množství hodin skutečně provedených prací. Podkladem pro prokázání poskytnutí služby bude dodací list, podepsaný smluvními stranami.

- Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené § 13a  obchodního zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

  - číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 244/2013), IČ objednatele,

  - předmět smlouvy, tj. text „Dodávka, implementace a zprovoznění docházkového systému a souvisejících služeb“,

  - označení předmětu plnění (implementační studie, realizace díla, technická podpora, další služby),

  - označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),

  - lhůtu splatnosti faktury dle smlouvy,

  - název projektu, tj. E-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy), reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07383 a informaci, že se jedná o projekt hrazený z Integrovaného operačního programu ve znění: „Projekt reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07383, je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného operačního programu“.

  - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu, kontaktního telefonu a e-mailu,

  - označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor evropských projektů pro fázi „Realizace“, odbor informatiky pro ostatní plnění),

  - číslo předávacího protokolu a datum jeho podpisu. Předávací protokol bude přílohou faktury.

  - přílohou faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění (bez DPH a včetně DPH) za účelem evidence majetku a jeho odepisování, dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a klasifikace CZ-CPA a CZ-CC

- Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.

- Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

- bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“, nebo

- zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

- zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

- Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

## VIII.

## Práva a povinnosti smluvních stran

- Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 536 a následujícími obchodního zákoníku.

- Zhotovitel je zejména povinen:

  - provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám ČR. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla,

  - provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí,

  - řídit se při provádění díla pokyny objednatele,

  - odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady,

  - dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 
a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost a vyjadřovat se k návrhům na další postup zhotovitele, bude-li to nezbytné pro řádné zhotovení díla.

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout na základě požadavku objednatele nezbytnou součinnost a koordinaci své činnosti s implementací nového docházkového systému objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v profesionální kvalitě a s odbornou péčí.

- Zhotovitel se zavazuje respektovat provozní řád budovy Krajského úřadu a řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Část služeb, jejichž rozsah bude s odkazem na bezpečnostní politiku objednatele předem písemně odsouhlasen objednatelem, může být poskytována dálkovou formou z prostor zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o všech svých subdodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které služby pro něj v rámci předmětu plnění každý se subdodavatelů poskytuje) a o jejich změně, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel vstoupil se subdodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, jen z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady v ujednané lhůtě předloženy.

- Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu plnění díla o stavu prací na díle a zhotovitel mu k tomuto musí vytvořit podmínky.

- Zhotovitel je povinen průběžně objednatele informovat o průběhu implementačních prací. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace (implementace a zkušební provoz) poskytovat objednateli písemné přehledy provedených činností, a to v měsíčních intervalech.

Přehledy provedených činností budou vyhotovovány elektronicky a zasílány na e-mailovou adresu dohodnutou na kontrolním dni, vždy k 10. dni následujícího měsíce po uplynutí určeného období.

- Zhotovitel se zavazuje vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., a je povinen zajistit, aby příslušné doklady prokazující náklady související s provedení díla splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., aby tyto doklady byla správné, úplné, průkazné a srozumitelné.

- Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu nejméně 10 let od ukončení financování díla způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství.

- Zhotovitel je dále povinen za účelem ověření plnění povinností vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla, poskytnout oprávněných osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci díla, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci díla a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel, Ministerstvo financí České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Centrum pro regionální rozvoj, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad, OLAF, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly) právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

- Zhotovitel je dále povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky provádění díla. Zejména je povinen neprodleně písemně oznámit objednateli změny svého majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, úpadek či prohlášení konkurzu apod.

- Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně po dobu nejméně 10 let od ukončení díla, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt Integrovaného operačního programu a musí být označen číslem projektu.

- Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací díla a prokazující čerpání finančních prostředků po dobu nejméně 10 let od ukončení díla způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství. Dále je povinen zajistit, aby také všichni jeho subdodavatelé, partneři, dodavatelé partnerů uchovávali veškeré dokumenty související s prováděním díla dle těchto podmínek.

- Zhotovitel je dále povinen po dobu nejméně 10 let od ukončení díla za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek Integrovaného operačního programu poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo vnitra České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstvo financí České republiky, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, OLAF, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a v souladu s pravidly stanovenými v Příručce pro žadatele a příjemce výzvy č. 08 IOP v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, dostupných na URL: <http://www.osf-mvcr.cz/file/318_1_1>, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost, v souladu s Logo Manuálu IOP dostupném na URL: <http://www.osf-mvcr.cz/file/317_1_1> nebo <http://www.strukturalni-fondy.cz>, v souladu s Manuálem loga Ministerstva vnitra a v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje (Corporate Identity), jenž je dostupný na URL: <http://www.kr-moravskoslezsky.cz/publikace/graficky_manual.pdf>. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je s těmito pravidly seznámen a že bude při realizaci předmětu smlouvy sledovat, zda nedojde ke změně těchto pravidel, přičemž se musí řídit pouze aktuálními pravidly.

- Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy či případné prezentace opatřit vizuální identitou projektů spolufinancovaných z IOP. Zhotovitel je povinen opatřit vizuální identitou IOP také dodávanou aplikaci, tj. docházkový systém (tj. logy nebo informací o spolufinancování z prostředků EU), dovoluje-li to povaha pořizovaného díla. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly řádně seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k dílu plnili po dobu nejméně 10 let od ukončení díla také partneři a dodavatelé podílející se na díle.

- Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dokumenty a soubory dat, které mu v rámci plnění předmětu smlouvy předal:

- jsou autorizovanými kopiemi originálů příslušných dokumentů a souborů dat zhotovitele,

- neobsahují žádné infiltrační prostředky,

- že k nim má práva na jejich šíření, instalaci, konfiguraci a správu, která mu umožňují s nimi nakládat a dále je poskytovat tak, jak je sjednáno v této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

## IX.

## Zaměstnanci a dodavatelé zhotovitele a osoby zúčastněné na plnění předmětu smlouvy v jiném právním vztahu ke zhotoviteli (dále také „pracovníci“)

- Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho pracovníci, kteří se budou podílet na realizaci díla, mají dostatečnou kvalifikaci v oboru.

- Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci, kteří se budou nacházet v prostorách objednatele, dodržovali všechny bezpečnostní předpisy tak, jak s nimi byli seznámeni objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění dle této smlouvy prostřednictvím osob, jejichž prostřednictvím v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku prokázal splnění kvalifikačních požadavků na vedoucího realizačního týmu a členy realizačního týmu. V případě změny v osobě vedoucího nebo člena realizačního týmu je zhotovitel povinen vyžádat si písemný souhlas objednatele, tento souhlas je oprávněn vydat člen projektového týmu objednatele. Nový vedoucí nebo člen realizačního týmu musí splňovat příslušné požadavky stanovené v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku.

- Minimálně jeden člen realizačního týmu zhotovitele se musí zúčastnit objednatelem navržených kontrolních dnů v sídle objednatele (neurčí-li objednatel výslovně písemně nebo e-mailem jinak), které budou probíhat ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti.

- Zhotovitel je povinen účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu smlouvy, řídit se při provádění plnění dle této smlouvy jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci. Účast na těchto jednáních není považována za technickou podporu, údržbu, poradenství ani konzultaci a zhotoviteli za takové jednání nenáleží odměna.

- Zhotovitel je povinen účastnit se na základě pozvánky objednatele jednání, konferencí, a dalších akcí souvisejících s propagací a publicitou a to nejdéle do 31. 12. 2014. Za účast na těchto akcích nenáleží zhotoviteli odměna ani úhrada vzniklých nákladů.

- Zhotovitel je povinen z každého jednání a z každého kontrolního dne týkajícího se plnění předmětu smlouvy vyhotovit zápis o průběhu a závěrech jednání či kontrolního dne, který bude v případě odsouhlasení podepsán zástupci objednatele i zhotovitele, a to bezprostředně po jednání a současně odeslán na e-mail objednatele. Každý ze zápisů bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: pořadové číslo zápisu, datum konání, místo konání, seznam přítomných či omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných úkolů závěrů jednání či kontrolního dne; popis splnění úkolů ujednaných na předchozím jednání či předchozím kontrolním dni; každý ze zápisů bude obsahovat název projektu, reg. číslo projektu a prvky povinné publicity dle Příručky pro žadatele a příjemce výzvy č. 08 IOP. Objednatel si vyhrazuje právo zápis nepřevzít a prohlásit jej vadným, nebude-li obsahovat některý z výše uvedených údajů.

- Zhotovitel je povinen jednou měsíčně od účinnosti smlouvy předat v písemné podobě a současně zaslat elektronicky na e-mail objednateli Přehled provedených činností (popis činností, jež zhotovitel za předcházející měsíc provedl v souvislosti s realizací předmětu díla). Přehled provedených činností bude obsahovat název projektu, reg. číslo projektu a prvky povinné publicity dle Příručky pro žadatele a příjemce výzvy č. 08 IOP, pořadové číslo přehledu, datum, jméno a podpis pověřené osoby. Objednatel si vyhrazuje právo Přehled provedených činností nepřevzít a prohlásit jej za vadný, nebude-li obsahovat některý z výše uvedených údajů. Frekvenci přehledů může objednatel dle aktuální potřeby upravit.

## X.

## Oznámení a komunikace

- Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě této smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou, a to na adresy smluvních stran, nebo na takové adresy, které si strany vzájemně písemně oznámí. Kontaktní údaje je možné nahlásit na kontrolních dnech, kde se tato skutečnost napíše do zápisu.

- Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

- Informace a materiály, které obsahují osobní údaje a důvěrné informace budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronickou poštou a šifrovány. Šifra pro elektronickou poštu bude určena před zahájením prací.

## XI.

## Licenční ujednání

- Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli a objednatel touto smlouvou přijímá nevýhradní oprávnění k užití díla, včetně jeho update, legislativních update, upgrade a legislativních upgrade, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla objednatelem a jím určenými osobami. Cena za oprávnění udělená zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy je zahrnuta v ceně díla dle čl. V. smlouvy. Licence opravňují objednatelem určené uživatele k těmto oprávněním:

  - role „Administrátor“ má možnost měnit technické nastavení, vytvářet role (zahrnující jak práva na data zaměstnanců, tak přístupu do položek menu aplikace)a přiřazovat je uživatelům, možnost pohledu a editace všech dat – 2 licence

  - role „Správce docházky“ má možnost náhledu a editace dat všech lidí na svém odboru – 75 licencí

  - role „Personalista“ má možnost náhledu na data všech zaměstnanců – 5 licencí

  - role „Uživatel“ má možnost hierarchického náhledu na data. Vidí sám sebe a všechny podřízené – 750 licencí pro aktivní uživatele (neomezený počet neaktivních)

- Specifikace názvu a počtu všech nutných licencí pro realizační a provozní fázi je uvedena v příloze č. 9 této smlouvy. Tyto licence jsou součástí předmětu díla. Územní a časový rozsah licencí a je neomezený, licence jsou neodvolatelné a objednatel (či další oprávněné osoby) nejsou povinni licence využít. V případě rozporu mezi oprávněním objednatele k užití díla dle tohoto čl. XI. smlouvy a specifikací jednotlivých licencí v příloze č. 9 smlouvy má ustanoven tohoto čl. XI. vždy přednost.

- V případě, že při plnění této smlouvy vznikne dílo, které je chráněno předpisy o duševním vlastnictví (např. dokumentace jako dílo autorské apod.), vzniká objednateli právo toto dílo užívat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, ke kterému bylo vytvořeno, a to po celou dobu trvání majetkových práv autora k takovému dílu.

- V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele nebude dílo chráněné předpisy o duševním vlastnictví, objednatel nabude vlastnické právo k předmětu plnění okamžikem jeho převzetí.

- Objednatel má právo realizovat rozhraní díla s jinými, jím provozovanými softwarovými produkty.

- Dojde-li v rámci plnění předmětu smlouvy k pořízení databáze, pak je objednatel od okamžiku pořízení databáze oprávněn databázi užívat.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví, včetně práv autorských zahrnutých v předmětu díla, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně zajištění souhlasů s autory děl v souladu s autorským zákonem.

- Zhotovitel se zavazuje, že prováděním plnění dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do autorských práv třetí osoby. Odpovědnost za neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět díla užívat řádně a nerušeně. Jestliže se prohlášení zhotovitele v tomto článku ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jiné povinnosti podle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení této smlouvy a zhotovitel uhradí ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen vždy smluvně zajistit možnost volného nakládání s těmito právy objednatelem.

## XII.

## Vady díla, záruční podmínky

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Jedná se především o vady následujících skutečností:

- záznamových materiálů, na kterých jsou uloženy dokumenty a soubory dat, které tvoří předmět plnění zhotovitele,

- obsahu dokumentů a souborů dat, které tvoří předmět plnění zhotovitele,

- programového vybavení a HW, které tvoří předmět plnění zhotovitele.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce 36 měsíců.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, za vady, které se vyskytly v záruční době a za vady, které se vyskytly po uplynutí záruční doby v průběhu poskytování servisní a technické podpory.

- Zhotovitel se zavazuje k odstraňování veškerých vad díla po celou dobu záruční lhůty a dále k odstraňování veškerých vad i po skončení záruční lhůty, a to v režimu servisní a technické podpory po celou dobu účinnost smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje odstraňovat záruční i pozáruční vady v souladu s požadavky, uvedenými v příloze č. 6 této smlouvy.

- Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků po ukončení zkušebního provozu v souladu s čl. IV odst. 1.1 písm. c) smlouvy. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

- Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to touto formou:

    - Service desk: ….……(doplní uchazeč),

    - Datovou schránku:…(doplní uchazeč),

    - faxové číslo: ….…..(doplní uchazeč),

    - e-mail: ……………(doplní uchazeč), nebo

    - adresu: ……………(doplní uchazeč).

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

- Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá zápisem.

- Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 2 roky.

- Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

## XIII.

## Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku.

## XIV.

## Sankce

- Smluvní pokuty:

- V případě prodlení zhotovitele s vytvořením a předáním implementační studie, dle čl. IV., odst. 1.1, písm. a) této smlouvy ve sjednané lhůtě se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s předáním implementační studie.

- V případě prodlení zhotovitele s provedením nebo předáním plnění dle čl. IV., odst. 1.1, písm. b) nebo c) této smlouvy ve sjednané lhůtě se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s provedením nebo předáním kteréhokoliv z příslušných plnění.

- V případě prodlení s poskytnutím technické podpory poskytované dle  čl. IV, odst. 1.2 této smlouvy ve lhůtách stanovených v příloze č 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. V případě neposkytnutí kterékoliv z plnění vymezených v příloze č. 6 této smlouvy řádným způsobem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový případ.

- V případě prodlení s poskytnutím kterékoli jednotlivé další služby poskytované dle čl. IV., odst. 1.3 této smlouvy ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. V případě neposkytnutí kterékoli jednotlivé další služby, které jsou vymezeny v příloze č. 7 této smlouvy řádným způsobem v souladu s příslušnou písemnou objednávkou, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé takový případ.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtách stanovených v příloze č 6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou hodinu prodlení v případě vad kategorie vysoká a střední, a smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení v případě vady kategorie nízká.;

- V případě porušení povinnosti zhotovitele oznámit objednateli dle čl. VIII., odst. 13 této smlouvy veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky provádění díla (zejména neoznámí-li zhotovitel změnu identifikačních údajů) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou změnu, jež objednateli dle čl. VI., odst. 12 této smlouvy neoznámil.

- V případě nezúčastní-li se zhotovitel pravidelných kontrolních dní v sídle objednatele dle čl. IX., odst. 4 této smlouvy bez dřívějšího souhlasu objednatele s absencí zhotovitele či nezúčastní-li se zhotovitel jednání týkajícího se předmětu smlouvy na základě pozvánky objednatele dle čl. VII., odst. 5 této smlouvy bez dřívějšího písemného souhlasu objednatele s absencí zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý takto zmařený průběh kontrolního dne či jednoho každého jednání týkajícího se předmětu smlouvy.

- V případě nepředá-li či nedoručí-li zhotovitel zápis o průběhu a závěrech jednání či kontrolního dne dle čl. IX., odst. 7 této smlouvy objednateli ani do pěti pracovních dní ode dne konání jednání či kontrolního dne, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s předáním či doručením tohoto zápisu.

- V případě nepředá-li či nedoručí-li zhotovitel objednateli Přehled provedených činností dle čl. IX., odst. 8 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý i započatý týden prodlení s předáním či doručením Přehledu provedených činností.

- Nebude-li zhotovitel dodržovat povinnosti stanovené v čl. VIII., odst. 14 a odst. 15 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jeden zjištěný případ.

- V případě porušení povinnosti dle čl. IX., odst. 3 této smlouvy získat písemný souhlas objednatele se změnou vedoucího nebo člena realizačního týmu, nebo nedodržení povinnosti obsadit pozici vedoucího nebo člena realizačního týmu osobou splňující příslušné požadavky dle zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ takového porušení.

- Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

- Zaplacení smluvní pokuty nemá za následek zánik povinnosti zhotovitele k náhradě škody, kterou porušením povinnosti objednateli způsobil. Náhrada škody je vedle smluvní pokuty vymahatelná v plné výši.

XV.

Zánik smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:

  - dohodou smluvních stran.

  - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 smlouvy,

- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

- nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

- neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

  - Ve vztahu k technické podpoře a dalším službám, jak je sjednáno v čl. IV., odst. 1. této smlouvy, lze smlouvu ukončit písemnou výpovědí v 6měsíční výpovědní době, s tím, že výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícím po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

- Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 345 obchodního zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.

- Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 a zhotovitel 1 její  vyhotovení.

- Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace konkrétního řešení

Příloha č. 2 – Zkušební provoz

Příloha č. 3 – Implementační studie

Příloha č. 4 – Seznámení s obsluhou

Příloha č. 5 – Uživatelské a akceptační testy

Příloha č. 6 - Servisní a technická podpora

Příloha č. 7 - Další služby

Příloha č. 8 – Cena

Příloha č. 9 – Licence

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas ……………….. udělený usnesením č. ………  ze dne …………...

V Ostravě dne:	V …………….. dne

….....................................	….....................................

za objednatele	za zhotovitele

Miroslav Novák

hejtman kraje

Příloha č. 1 – Technická specifikace konkrétního řešení

(doplní uchazeč v souladu se svou nabídkou, musí být plně v souladu

s požadavky přílohy zadávací dokumentace

„Technická specifikace předmětu plnění“;

odchýlení od požadavků zadavatele je považováno za nesplnění

zadávacích podmínek a povede k vyloučení uchazeče)

Příloha č. 2 – Zkušební provoz

Pod pojmem zkušební provoz se rozumí doba po řádně provedené implementaci a zprovoznění všech dodaných částí, určená k ověření funkčnosti díla.

Zkušební provoz slouží ke komplexnímu vyzkoušení všech částí díla. Dílo tedy musí ke dni jeho předání do zkušebního provozu obsahovat všechny části a všechny funkcionality požadované touto smlouvou a nesmí vykazovat žádné zjevné vady. Zkušební provoz bude probíhat v místě předání díla a bude jej provádět objednatel v součinnosti se zhotovitelem. Vady díla, zjištěné při zkušebním provozu, je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ke dni ukončení zkušebního provozu.

V průběhu zkušebního provozu může docházet k dílčím úpravám díla tak, aby nedocházelo k omezení dané funkcionality.

Příloha č. 3 – Implementační studie

Pod pojmem implementační studie se rozumí dokument vycházející ze studie proveditelnosti (studie proveditelnosti je v době uzavření této smlouvy dostupná na oficiálních internetových stránkách objednatele, http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/odb_5.html), popisující způsob implementace díla včetně harmonogramu realizace jednotlivých prací (termíny harmonogramu musejí být v souladu s termíny plnění definovanými touto smlouvou), obsahující řešení pro vytvoření základní databáze, administraci práv a parametrů uživatelů. Implementační studie. Objednatel má právo implementační studii zveřejnit a šířit podle vlastního uvážení, k tomu mu zhotovitel dává souhlas jako osoba zcela oprávněná takový souhlas udělit.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli v dostatečném časovém předstihu návrh implementační studie.

Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předloženému návrhu do 5 pracovních dnů. Součástí vyjádření bude sdělení, zda návrh akceptuje, případně specifikace vad a nedostatků.

Minimální požadavky na obsah implementační studie:

Cíl - Vytvořit dokument popisující výchozí stav, potřebné HW a SW technologie, návaznost jednotlivých kroků a etap, které vedou ke zprovoznění produktu. Dokument by měl dále obsahovat analytickou část, výhled vývoje a růstu aplikace i databáze.

Formální požadavky na implementační studii - Implementační studie musí, mimo výše uvedeného, splňovat tyto náležitosti:

- každá jednotlivá strana implementační studie bude v záhlaví či v zápatí označena prvky povinné publicity IOP, názvem projektu, registračním číslem projektu. Implementační studie bude obsahovat strukturovaný obsah; grafická úprava Implementační studie se řídí čl. VIII. odst. 18 smlouvy.

- Implementační studie bude zpracována podle zásad a v souladu s ČSN 01 6910 „Úprava písemností zpracovaných textovými editory“ v aktuálním platném znění;

- součástí dokumentu implementační studie bude prohlášení zhotovitele (podpis), že tento dokument zpracoval, včetně jména a kontaktních informací na zástupce zhotovitele, jenž tento dokument zpracoval; součástí budou také veškeré zdroje, které objednatel využil; zhotovitel bude při zpracování dbát autorských práv třetích stran.

Obsah

Projektová část

  - Závazný harmonogram projektu

  - Pravidla komunikace, definice zodpovědných osob, projektové řízení

Technická část

  - Grafické znázornění komunikační matice mezi servery, komponentami

  - Grafické znázornění schéma serverů a databází, popis komunikačních protokolů

  - Technologické shrnutí (popis serverů, jejich OS, konfigurace, nastavení služeb a specifická nastavení)

  - Popis ukládání dat v databázi, popis databází

  - Výchozí stav HW a SW po instalaci (technologický popis, OS, nainstalované aktualizace a doplňky).

Bezpečnostní část

  - Doporučení pro zálohování databáze/databází - jak zálohovat, jak často

  - Popis obnovy systému po havárii (recovery)

  - Bezpečnostní zásady aplikace (upgrade, patche, aktualizace), co musí být dodržováno z pohledu správy serverů a systémů

  - Kompatibility list

  - Proces aktualizace OS – nastavení pravidel a postupů

Aplikační část

  - Popis principů přihlašování do aplikace/portálu

  - Optimální a minimální konfigurace HW a SW na straně objednatele

  - Minimální konfigurace PC u uživatelů služby

Analytická část

  - rozbor stávajících docházkových dat

  - Doporučená osnova seznámení uživatelů s obsluhou - aplikace, příp. metodika

  - Vyjádření ke shodě s legislativou

Příloha č. 4 – Seznámení s obsluhou

Na začátku zkušebního provozu musí být zajištěno uživatelské seznámení s obsluhou dodaného díla v sídle objednatele. Zhotovitel vytvoří osnovy a obsah seznámení s obsluhou uživatelů pro jeho kompletní využití. Jako školící materiál musí být dodána uživatelská příručka. Seznámení s obsluhou bude rozděleno pro uživatele administrátor (minimální rozsah jeden školící den - 8 vyučovacích hodin/den) a pro správce docházky (minimální rozsah jeden školící den - 8 vyučovacích hodin/den).

Veškerá seznámení s obsluhou poskytovaná v průběhu implementace díla (realizační fázi), která jsou součástí díla, zajistí zhotovitel na své náklady.

Příloha č. 5 – Uživatelské a akceptační testy

Zhotovitel poskytne před zahájením zkušebního provozu objednateli dostatečný čas a prostor pro uživatelské testování systému. Zhotovitel se zavazuje poskytnout podporu uživatelům při uživatelském testování. Zhotovitel se musí vyjádřit ke všem zjištěním z uživatelského testování a odstranit všechny vady, které by mohly bránit rutinnímu provozu, ještě před započetím zkušebního provozu.

Akceptační a bezpečnostní testy

Před zahájením zkušebního provozu provede zhotovitel akceptační a bezpečnostní testy a to s nastavením a daty ve stejné podobě, s jakou bude pracovat dílo během rutinního provozu:

- test funkčnosti jednotlivých komponent a operací

- bezpečnostní test přístupů, přenosů

Výsledky akceptačních a bezpečnostních testů (testovací protokol) budou součástí zápisu o předání a převzetí díla. Převzato bude pouze dílo, které bude mít úspěšné testy, jinak bude dílo vráceno k odstranění vad.

- Příloha č. 6 - Servisní a technická podpora

Tato podpora se vztahuje na všechny části díla.

- Pod pojmem servisní technická podpora se rozumí:

- průběžné provádění inovace díla, zejména update a legislativního update, upgrade a legislativního upgrade,

- distribuce inovovaného díla za účelem legislativního update nebo legislativního upgrade bude provedena před termínem účinnosti změn příslušných právních předpisů,

- poskytování update a upgrade díla, vzniklé samostatnou, legislativními změnami a požadavky objednatele nevynucenou, inovační činností zhotovitele,

- provádění obecných změn díla v důsledku vývoje HW a SW prostředků,

- distribuce nových verzí díla zpřístupněním pokynů k jejich elektronickému stažení objednatelem z datového úložiště zhotovitele,

- služba Hot-line formou telefonické podpory pro zaměstnance objednatele pro řešení technických problémů, poradenství a konzultace,

- služba HelpDesk pro zaměstnance objednatele pro hlášení závad dle jednotlivých kategorií, řešení technických problémů, poradenství a konzultace,

- odstraňování vad díla po ukončení záruční doby.

- Pod pojmem update se v této smlouvě rozumí taková verze díla, u které se oproti předcházející verzi díla mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost tohoto díla vytvořena, ale nemění se struktura dat datového fondu, se kterým tato verze díla pracuje. V případě, že změna funkčnosti tohoto díla byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze tohoto díla jeho “legislativním updatem”.

- Pod pojmem upgrade se ve smlouvě rozumí taková verze díla, u které se oproti předcházející verzi tohoto díla mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost díla vytvořena, a zároveň se mění struktura vět datového fondu, se kterým tato verze díla pracuje. V případě, že změna funkčnosti tohoto díla a změna struktury dat datového fondu, se kterým dílo pracuje, byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze tohoto díla jeho “legislativním upgradem”.

- Ke každé inovované verzi díla, včetně update a legislativního update, upgrade a legislativního upgrade, je zhotovitel povinen dodat seznam změn a úprav v elektronické formě, které byly provedeny do inovované verze. Budou-li inovované verze obsahovat modifikovanou funkčnost oproti předchozí verzi, potom budou tyto zhotovitelem distribuovány spolu s náležitou dokumentací a aktualizovanou uživatelskou příručkou v elektronické podobě.

- V případě, že provedená změna nebo úprava má vliv na funkčnost díla, případně mění uživatelské vlastnosti díla, je zhotovitel povinen dodat i aktualizovanou uživatelskou dokumentaci a dokumentaci pro správce informačních systémů.

- Režim poskytování servisní a technické podpory

Režim poskytování technické odpory 5 x 12 tzn. v pracovní dny od 7:00 – 19:00.

Reakční doby:

| Režim | kategorie vady | odezva | max. doba zásahu |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 x 12 | Vysoká | 4 h | 8 hod. |
| 5 x 12 | Střední | 8 h | 2 pracovní dny |
| 5 x 12 | Nízká | 2 pracovní dny | 5 pracovních dnů |

- Režim hlášení vad

Vady díla budou zástupci objednatele písemně hlášeny jedním z následujících způsobů:

- systémem Service Desk

- datovou schránkou:

- e-mailem:

- na faxovém čísle:

- na adrese:

Po nahlášení a následném zpětném potvrzení požadavku na odstranění vady kontaktuje řešitel případu objednatele a dohodne podrobnosti a způsob řešení.

Garantovaná reakční doba k nástupu k servisnímu zásahu bude při nahlášení požadavku na odstranění vady provedené v režimu 5 x 12 do 12 hodin pracovního dne se počítá od 12 hodin tohoto dne, při nahlášení požadavku provedené po 12 hodině pracovního dne se počítá od 8.00 následujícího pracovního dne.

- Režim odstraňování vad:

- Kategorie vady „vysoká“, tj. vady zabraňující provozu – znamená, že dílo není použitelné ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost systému. Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a organizací a nelze jej dočasně řešit organizačním opatřením. Nejpozději do 4 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně zhotovitele (oprávněná reklamace) bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 8 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne s objednatelem další postup.

- Kategorie vady „střední“, tj. vady omezující provoz – znamená, že funkčnost systému je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz objednatele nebo organizací. Jedná se také o vady způsobující problémy při užívání a provozování díla nebo jeho části, ale umožňující provoz, jimiž způsobené problémy lze dočasně řešit organizačními opatřeními. Nejpozději do 8 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně zhotovitele (oprávněná reklamace) bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 2 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne s objednatelem další postup.

- Kategorie vady „nízká“, tj. vady neomezující provoz – znamená drobné vady, které nespadají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději během dvou pracovních dnů po nahlášení chyby provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně zhotovitele (oprávněná reklamace) bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne s objednatelem další postup.

- Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel.

- Vyplyne-li z objektivních skutečností potřeba lhůty delší než je stanovena u jednotlivých kategorií, lze písemně dohodnout lhůtu delší. Tato dohoda nemusí mít povahu dodatku ke smlouvě. Za objektivní skutečnosti lze považovat zásah vyšší moci, chybnou funkci operačních a databázových platforem, časový rozsah potřebných prací jdoucí nad stanovený rámec.

- Příloha č. 7 - Další služby

V provozní fázi (rutinním provozu) musí zhotovitel zajistit potřebná školení (předpokládaný počet 16 hodin ročně), a dále poskytovat odborné konzultace a podporu provozu v předpokládaném objemu 40 hodin ročně a poskytovat programátorské práce v předpokládaném objemu 40 hodin ročně, a to dle požadavků objednatele.

Tyto další služby bude zhotovitel objednateli poskytovat na základě písemných objednávek objednatele. Zhotovitel bude povinen na základě požadavku objednatele zpracovat způsob realizace služby a časový harmonogram jejich provádění. Zhotovitel je povinen s objednatelem projednat a odsouhlasit počet hodin potřebný k realizaci služby.

Plnění bude potvrzováno na dodacím listě, jehož kopie je nezbytnou přílohou faktury. Potvrzují a hradí se pouze skutečně provedená plnění v rámci provozní fáze.

Příloha č. 8 – Cena

- A.

| ## Dílčí plnění | ## Cena bez DPH v Kč | ## Sazba DPH v % | ## Cena celkem s DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Docházkový systém s možností řízení přístupů do vybraných místností / zón – Licence k docházkovému systému | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč |
| ## Docházkový portál s přehledem o docházce zaměstnance, případně jeho podřízených – Licence k docházkovému portálu | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč |
| ## Docházkové terminály | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč |
| ## Implementace, instalace a konfigurace docházkového systému a docházkového portálu, instalace a konfigurace nových docházkových terminálů, integrace docházkového systému a docházkového portálu do ICT prostředí kraje, včetně implementační studie, rozšíření systémového HW vybavení (je-li zhotovitelem navrhováno), další nezbytné licence (kromě uvedených v bodu 1 a 2) | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč |
| ## Čtečky karet | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč |
| ## Implementace, instalace a konfigurace, integrace čteček karet | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč |
| ## Cena celkem ## (za plnění 1-6) | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč | uchazeč doplní součet cen za plnění 1-6 |

B.

|  | ## Cena bez DPH v Kč | ## Sazba DPH v % | ## Cena celkem s DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Cena celkem za servisní a technickou podporu v provozní fázi (tj. při rutinním provozu) za 1 rok | ## doplní ## uchazeč | ## doplní uchazeč | ## doplní ## uchazeč |
| ## Cena celkem za servisní a technickou podporu v provozní fázi (tj. při rutinním provozu) za 4 roky | ## doplní ## uchazeč | ## doplní ## uchazeč | ## doplní ## uchazeč |

C.

| ## Další služby ve vazbě na předmět plnění | ## Cena za 1 hodinu bez DPH | ## Předpokládaný počet využitých hodin za 1 rok | ## Cena za 1 rok celkem bez DPH | ## Sazba DPH v % | ## Cena za 1 rok celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Školení | ## doplní uchazeč | ## 16 | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč |
| ## Konzultační práce | ## doplní uchazeč | ## 40 | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč |
| ## Programátorské práce | ## doplní uchazeč | ## 40 | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč |
| ## Cena za předpokládaný počet využitých hodin dalších služeb celkem |  | ## Cena celkem bez DPH |  | ## Sazba DPH v % | ## Cena celkem včetně DPH |
| ## Cena za předpokládaný počet využitých hodin dalších služeb za 1 rok celkem |  | ## doplní uchazeč |  | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč |
| ## Cena za předpokládaný počet využitých hodin dalších služeb za 4 roky celkem |  | ## doplní uchazeč |  | ## doplní uchazeč | ## doplní uchazeč |

Příloha č. 9 – Licence

Seznam poskytovaných licencí doplní zhotovitel (uchazeč) v souladu s navrhovaným řešením.

Licencemi se rozumí nezbytné licence k řádnému plnění předmětu smlouvy, tj. k řádnému provozu díla na zařízení objednatele. Zhotovitel (uchazeč) musí jako součást řešení nabídnout veškeré licence, které jsou nutné pro provoz řešení.

Zhotovitel specifikuje název, počet a licenční podmínky ke všem nutným licencím v příloze této smlouvy, dále pak uvede licenční politiku, pravidla pro přidělení a případně změny v počtu licencí, typy a verze licencí).

Jedná se o školení mimo veškerého seznámení s obsluhou poskytovaného v implementaci (realizační fázi), která jsou součástí díla.