Oznámení o zahájení zadávacího řízení

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

(dále jen „Výzva“)

Veřejná zakázka malého rozsahu

realizovaná v souladu s ŘD 02-16-01-S-PTN „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).

„Osazení termoregulačních ventilů s hlavicemi“

| I. | Zadavatel: |  | příspěvková organizace |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Název: |  | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace |
|  | Sídlo: |  | Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná |
|  | IČ zadavatele: |  | 008 44 853 |
|  | Zastoupený: |  | Ing. et. Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce ředitel |
|  | Kontaktní osoba zadavatele: |  | Bc. Alexandra Klímová specialista pro veřejné zakázky a dotace |
|  | Telefon: |  | 596 383 274 |
|  | E-mail: |  | klimova@nspka.cz |
| II. | Druh veřejné zakázky: |  | stavební práce |
|  | Číselné označení zakázky: |  | P17V00000004 |
|  | Předmět veřejné zakázky: |  | Výměna stávajících radiátorových kohoutů nebo ventilů a šroubení. Podrobná specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci. |
|  | Zadávací dokumentace: |  | Příloha č. 1 Výzvy Související přílohy: Čestné prohlášení – Příloha č. 2 Výzvy Seznam obdobných dodávek a prací – Příloha č. 3 Výzvy Obchodní podmínky – Příloha č. 4 Výzvy Projektová dokumentace – Příloha č. 5 Výzvy Krycí list nabídky – Příloha č. 6 Výzvy |
| III. | Lhůta pro podání nabídek: |  | 27.06.2017, 07:00 hod. |
|  | Místo pro podání nabídek: |  | https://msk.ezak.cz/vz00003545 |
| IV. | Údaje o hodnotících kritériích: |  | Ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny (váha 100%) Hodnocena bude cena vč. DPH |

Příloha č. 1 Výzvy

Zadávací dokumentace

„Osazení termoregulačních ventilů s hlavicemi“

- Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace

Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ CZ00844853

Zastoupený  Ing. et. Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce - ředitelem

- Druh a předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je výměna stávajících radiátorových kohoutů nebo ventilů a šroubení. Část ventilů, které již umožňují regulaci, bude ponechána a provede se pouze případné doplnění hlavice a přednastavení. Celkově se jedná o cca 2200 těles. Součástí je i výměna některých stoupačkových armatur a nevyhovujících čerpadel v OPS, na závěr se provede po napuštění systému a TZ hydraulické vyvážení otopné soustavy. Rozsah stavby je dán projektovou dokumentací pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost ENERGETING.CZ, s.r.o., Střítež čp. 252, 739 59, provozovna Český Těšín. Projektant upozorňuje na specifické technické vlastnosti ventilů, na základě kterých byl proveden výpočet zaregulování a byly stanovené hodnoty přednastavení.

Z centrální předávací stanice tepla, která je umístěná v původní kotelně a zásobovaná z CZT, je veden páteřní rozvod ÚT do OPS jednotlivých budov, které zajišťují regulaci pro jednotlivé budovy příp. větve. Vytápění je teplovodní s nuceným oběhem topné vody. Spuštění a zpětné napuštění otopného systému bude provedeno pracovníky zadavatele ve spolupráci se správcem CZT.

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu nemocnice. Zhotovitel musí počítat s tím, že práce nebudou probíhat postupně po jednotlivých budovách, ale denně na vícero místech dle možnosti zpřístupnění jednotlivých pracovišť. U některých pracovišť bude nutné provést práce mimo hlavní pracovní dobu, tedy v odpoledních hodinách, rovněž SO + NE. V návaznosti na nutnost dokončit práce do zahájení topné sezóny je stanoven termín stavby, denně se tedy bude provádět cca 35 ventilů a průběžně související práce.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ve smyslu Zákona. Předpokládaný finanční objem veřejné zakázky je 2.950.410,- Kč bez DPH. Zadavatel nepředpokládá překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

- Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku v rozsahu dle bodu 11 „Zadávací dokumentace“ odešlete prostřednictvím elektronického tržiště zadavatele (v prostředí elektronického nástroje E-ZAK) v termínu do 27.06.2017 do 07:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

- Termín a místo plnění

Požadovaný termín celkového splnění díla je do 90 dnů (od předání staveniště zhotoviteli).

Místem plnění jsou jednotlivé budovy Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Karviná (Vydmuchov 399/5).

- Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Nejnižší nabídková cena		100%

Hodnocena bude cena vč. DPH.

- Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

  - Základní způsobilost splňuje dodavatel, který formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Výzvy) prokáže základní způsobilost.

  - Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží v kopii:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů;

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem z živnostenského rejstříku.

  - Technická kvalifikace

K prokázání technické kvalifikace dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje podepsaný seznam obdobných dodávek a prací provedených účastníkem. Minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu plnění zakázky na minimálně 3 stavební práce v profesi ÚT za poslední 3 roky (Příloha č. 3) ve finančním objemu min. 1,475 mil vč. DPH u každé samostatně.

- Nabídková cena

Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, výše DPH (% a Kč) a cena včetně DPH v souhrném rozpočtu stavby a jednotlivých rozpočtech RU, v SOD bude uvedena výsledná cena již bez DPH.

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně finančních) během provádění díla, náklady na zpracování projektu, provedení požadovaných zkoušek, provozní náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

8.	Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

9.	Kontaktní osoba zadavatele

Bc. Alexandra Klímová, specialista na veřejné zakázky a dotace, tel. 596 383 274, klimova@nspka.cz.

- Zadávací lhůta

Do 30.09.2017.

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

- Obsah a forma nabídky

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou smlouvy o dílo, které jsou Přílohou č. 4 Výzvy. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vč. přílohy (specifikace nabízeného zboží, ze které bude možné zjistit, zda zboží splňuje požadované parametry dle této Zadávací dokumentace), doplněné (viz. poznámky žlutě označené v textu) a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:

- Čestné prohlášení (Příloha č. 2)

- Seznam obdobných stavebních prací (Příloha č. 3)

- Obchodní podmínky (Příloha č. 4)

- Projektovou dokumentaci (Příloha č. 5)

- Krycí list nabídky (Příloha č. 6)

A dále dokumenty dle bodu 6 této Zadávací dokumentace.

- Další informace a údaje

  - Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona,

  - Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

  - Uchazeči mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 48 hodin před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

  - Upozorňujeme, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno průběžně sledovat obsah Zadávací dokumentace veřejné zakázky a sekci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace.

  - Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.

  - Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.

  - Variantní nabídku zadavatel nepřipouští,

  - Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce

ředitel