NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace

736 01 Havířov Město, Dělnická 1132/24

Výzva k podání nabídek

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

(dále jen „Oznámení“)

Veřejná zakázka malého rozsahu

realizovaná v souladu s ŘD 1/46/2016-2.REVIZE „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).

„Úprava přípravny sterilních roztoků-OZŘ“

| I. | Zadavatel: |  | příspěvková organizace |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Název: |  | Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace |
|  | Sídlo: |  | Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov |
|  | IČ zadavatele: |  | 008 44 896 |
|  | Oprávněná osoba za zadavatele: |  | Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce – ředitel |
|  | Kontaktní osoba zadavatele: |  | Bc. Alexandra Stušová specialista pro veřejné zakázky a dotace |
|  | Telefon: |  | 596 383 274 |
|  | E-mail: |  | stusova@nspka.cz |
| II. | Druh veřejné zakázky: |  | stavební práce |
|  | Předmět veřejné zakázky: |  | Předmětem zakázky je úprava přípravny sterilních roztoků dle PD. |
|  | Číselné označení zakázky: |  | P17V00000374 |
|  | Zadávací dokumentace: |  | Příloha č. 1 Oznámení Související přílohy: Čestné prohlášení – Příloha č. 2 Oznámení Seznam obdobných dodávek – Příloha č. 3 Oznámení Obchodní podmínky – Příloha č. 4 Oznámení Souhrnný list a rozpočet – Příloha č. 5 Oznámení Projektová dokumentace - Příloha č. 6 Oznámení Krycí list – Příloha č. 7 Oznámení |
| III. | Lhůta pro podání nabídek: |  | 23.11.2017, 08:00 hod. |
|  | Místo pro podání nabídek: |  | https://msk.ezak.cz/vz00003916 |
| IV. | Údaje o hodnotících kritériích: |  | Ekonomická výhodnost nabídky - hodnocení dle nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude cena vč. DPH |

# Příloha č. 1 Oznámení

VZ „Úprava přípravny sterilních roztoků-OZŘ“

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„Úprava přípravny sterilních roztoků-OZŘ"

- Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

IČ: 00844896, DIČ CZ00844896

Zastoupen:  Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce – ředitelem

- Druh a předmět veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ve smyslu Zákona.

Předpokládaný finanční objem veřejné zakázky je 660 000,- Kč bez DPH. Zadavatel nepředpokládá překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy prostorů přípravny sterilních léčivých přípravků v budově monobloku křídla I 5.NP nemocnice Havířov. Rozsah stavby je dán projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracované  v srpnu r. 2017 společností MEDICOPROJECT, s.r.o.  Brno.

Provoz „Ředírny cytostatik“ byl vyprojektován a realizován v roce 2008. Tento stav je nevyhovující z hlediska povrchových úprav, těsnění a dalších technických zařízení. Na dané pracoviště jsou stanoveny požadavky a pokyny Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Stavebními úpravami dojde k zajištění souladu mezi požadavky, vyhláškou a pokyny ústavu a vlastními stavebními úpravami a provozem stávajícího pracoviště přípravy sterilních přípravků.

Povrchové úpravy se budou tykat stěn a stropů, těsnění dveří. Nově bude napojena signalizace stavu dveří, profese MaR zajistí optickou signalizaci poklesu tlaku mezi místnostmi. Na střeše bude nově osazena jednotka VZT a kondenzační jednotka.

Zadavatel dále požaduje:

a)  Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm:

Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotnický provoz, bude nutné přizpůsobit režim stavby těmto podmínkám (neomezit provoz, neomezit příjezd sanitních vozů, neomezit pohyb jak pacientů, tak zdravotnického personálu, provádět hlučnou stavební činnost po domluvě s uživatelem, max. urychlit stavební činnost, maximálně dbát na čistotu atd).

Provádění prací v prostorech předmětu zakázky musí být realizováno v samostatných etapách v době od pátku 14.00 hod. do pondělí 6.00 hod., tak aby ukončení příslušné etapy ve vymezeném čase zajistilo plné fungování tohoto pracoviště během pracovního týdne. Provádění jednotlivých etap navrhne dodavatel ve své nabídce (viz příloha č. 2 Smlouvy o dílo) a bude zadavatelem schváleno jako příloha smlouvy o dílo. Zadavatel je povinen po každé ukončené etapě provést základní stavební úklid pracoviště, tzn. odstranit přebytky materiálu, stavební suť a stavební prach. Čistý úklid pracoviště zajišťuje zadavatel. Celková lhůta realizace jednotlivých etap nesmí přesáhnout 5 víkendů od termínu zahájení 1. etapy.

Hlavní vjezd a výjezd ze stavby (areálu nemocnice) je stanoven z ul. Moskevské. Dopravně

inženýrská opatření pro navržené stavební úpravy nejsou uvažovány. Účastníci provozu ze stavby se musí řídit dopravním značením.

Při stavební činnosti bude dodržena vyhláška 324/1990 Sb. o Bezpečnosti práce technických zařízení při stavebních pracích, zejména:

prostor stavby musí být uzavřen proti vstupu nepovolaných osob.

vstupy na staveniště budou označeny

před započetím bouracích prací musí být provedeno bezpečné odpojení stávajících prostor

(provozu) od instalací

musí být zajištěn přívod el. proudu pro potřeby stavby

manipulaci se strojně technickým vybavením v objektu budou provádět pouze zaškolené

osoby, přístup k technickým zařízením bude umožněn pouze oprávněným pracovníkům

Při provádění prací na staveništi budou dodrženy požadavky vyhlášky 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to zejména:

staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob

dočasná zařízení pro přívod el. energie budou provedena a používána tak, aby nedošlo ke

vzniku požáru, a osoby musí být chráněny před nebezpečím úrazu el. proudem

práce ve výškách

b)  Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o provádění rizikových prací na staveništi dle NV č. 591/2006 Sb., přílohy č. 5.5 (práce ve výškách kdy hrozí pád do hloubky více jak 10m) je povinností dodavatele stavby zpracovávat plán BOZP.

c)  Pro provádění stavebních prací jsou stanoveny následující podmínky:

- zajištění okolního zdravotnického provozu po dobu realizace stavebních úprav

Před započetím stavby musí být veškeré instalace bezpečně odpojeny

- dveře vedoucí do místa stavebních úprav budou opatřeny výstražnou cedulí - "Staveniště"

- okolní konstrukce bezprostředně navazující na stavební práce budou ochráněny proti   poškození (lékařská technologie, PVC, dlažba, obklady, okna, parapety, svítidla, VZT koncové prvky a pod.)

d)  Postup výstavby:

- ochrana proti prašnosti přilehlých prostor

- ochrana lékařské technologie a stavebních konstrukcí

- nanesení adhezního můstku a cementové stěrky

- provedení revizních otvorů do podhledu, provedení instalací elektro a MaR, osazení čidel, manometrů   a

signalizačních štítků

- finální úprava povrchu čistých prostor

- Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku v rozsahu dle bodu 11 „Zadávací dokumentace“ odešlete prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v termínu do 23.11.2017 do 08:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

- Termín, místo plnění a prohlídka místa plnění

Požadovaný termín celkového splnění díla je do 30 dnů (od předání staveniště zhotoviteli). Předpokládaný termín plnění je 01-02/2018.

Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov.

Prohlídka místa plnění proběhne  16.11.2017. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je ve 13,00 hod u vrátnice v budově ředitelství nemocnice (ul. Dělnická)

5. 	Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny.

Nejnižší nabídková cena     100%

Pozn.: Hodnocena bude cena vč. DPH

Zadavatel výslovně upozorňuje, že s ohledem na omezené finanční prostředky nelze akceptovat překročení předpokládané hodnoty v nabídkách uchazečů. Zadavatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít a celé výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

- Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

- Základní způsobilost splňuje dodavatel, který formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Výzvy) prokáže základní způsobilost.

- Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží v kopii:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů;

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem z živnostenského rejstříku.

- Technická kvalifikace

K prokázání technické kvalifikace dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje podepsaný seznam významných stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět této VZ, provedených účastníkem v rozsahu na min. 3  stavební práce za posledních 5 let (Příloha č. 3 Oznámení) v objemu min. 450 000 ,- Kč bez DPH u každé samostatně. Seznam bude podepsaný statutárním zástupcem uchazeče.

7. Nabídková cena

Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, výše DPH (% a Kč) a cena včetně DPH v souhrnném rozpočtu stavby a jednotlivých rozpočtech. Ve SOD bude uvedena výsledná cena již bez DPH

Dodavatel je povinen ve své nabídce uvést nabídkovou cenu na celý předmět plnění veřejné zakázky.

Celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních), provedení požadovaných zkoušek, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění, o kterých dodavatel věděl nebo vědět měl či mohl.

- Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Lhůta splatnosti dílčích faktur (za etapy) činí s ohledem na povahu plnění 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

9.	Kontaktní osoba zadavatele

Bc. Alexandra Stušová, specialista na veřejné zakázky a dotace, tel. 596 383 274, stusova@nspka.cz.

10. Zadávací lhůta

Do 31.12.2017.

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky, formou smlouvy o dílo, které jsou Přílohou č. 4 Oznámení. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vyplněné vč. přílohy a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:

- Čestné prohlášení (Příloha č. 2)

- Seznam obdobných stavebních prací (Příloha č. 3)

- Obchodní podmínky (Příloha č. 4) ve formátu .pdf a rovněž .doc

▪ vyplněné a podepsané ve formátu .pdf

▪ vyplněné ve formátu .doc

- Souhrnný list a rozpočet (Příloha č. 5,6), s nabídkovými cenami pro předmět VZ

- Harmonogram stavebních prací (Příloha č. 2 Smlouvy), doloží účastník

- Krycí list nabídky (Příloha č. 7)

Zadavatel dále požaduje:

Dokumenty dle bodu 6 Požadavky na prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace.

Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou.

Seznam poddodavatelů - v případě, že veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím třetí osoby, požaduje zadavatel uvést v nabídce (v příloze návrhu smlouvy), jaká část veřejné zakázky bude prováděna třetí osobou (poddodavatelem) a identifikovat tyto třetí osoby (účastník je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje). Účastník odpovídá v plném rozsahu za veškerou činnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. V případě, že účastník nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude veřejnou zakázku realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

## V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny náležitosti požadované tuto zadávací dokumentací (včetně vyplněných příloh Obchodních podmínek), jedná se o nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách.

- Informace o elektronickém nástroji E-ZAK

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavače, pod odkazem: https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system

- Další informace a údaje

  - Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona,

  - Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

  - Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje, je v prostředí elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení účastníkům.

  - Účastníci mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

  - Upozorňujeme, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno průběžně sledovat obsah Zadávací dokumentace ke stažení a sekci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace.

  - Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.

  - Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.

  - Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.

  - Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce

ředitel