Třinec, 21. 10. 2022

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ:	Dodávka PC, LCD monitorů a licencí Windows Server 2022 Cal Device

Číslo VZ: 	TRI/Buj/2022/27/počítače

(v systému EZAK číslo P22V00000368)

Druh VZ:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel zprávu následujícího znění:

Žádáme o prodloužení dodací lhůty na nejméně 90 dnů ode dne účinnosti smlouvy. Důvodem je celosvětový nesystematický nárůst poptávky po vybraných komoditách, zejm. v oblasti ICT, kdy výrobci a distribuční sítě se snaží tuto poptávku pokrýt, nicméně z důvodu omezených zdrojů je dynamika tohoto procesu nepředvídatelná. Poptávané zařízení je nutné vyrobit (předpoklad 60 dnů) a dále dopravit (předpoklad 30 dnů).

Odpověď:

Zadavatel prodlužuje termín plnění na 90 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Tímto se v zadávací dokumentaci mění bod 3.4. „Termín plnění je do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy“.

Taktéž dochází k úpravě kupní smlouvy, článku V., odst. 2. Nové znění kupní smlouvy je vloženo jako nová příloha zadávací dokumentace v EZAK.

Zadavatel posouvá termín lhůty pro podání nabídek na plnění veřejné zakázky, a to do 1. 11. 2022, 8:00 h.

Ing. Lucie Bujáková v.r.

referent veřejných zakázek