ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu

s využitím elektronického nástroje E-ZAK

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Analýza a implementace programu prevence infekcí spojených se zdravotní péčí včetně poskytnutí SW řešení“, pořadové číslo  TRI/Buj/2024/13/SW infekce (v systému EZAK číslo P24V00000063) pro zadavatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“).

- Identifikační údaje zadavatele

Název:			Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Sídlo:			Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

IČO:			00534242

DIČ:			CZ00534242

Zastoupen:		Ing. Jiří Veverka, ředitel

Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Kontaktní osoba:	Ing. Lucie Bujáková, 558 309 105,  lucie.bujakova@nemtr.cz

- Všeobecná ustanovení k soutěžním podmínkám

  - Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů podle ZZVZ.

  - Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

  - Uchazeči o zakázku berou na vědomí, že zadavatel má zájem, s ohledem na povahu a smysl této veřejné zakázky malého rozsahu, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona, přičemž uchazeči o zakázku jsou povinni tyto zásady dodržovat. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od vybraného dodavatele vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit zejména legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Vybraný dodavatel je povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů

  - Pro tento zadávací postup jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě, která obsahuje:

- požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky – popis předmětu plnění, technická specifikace;

- jiné požadavky zadavatele než na předmět veřejné zakázky – obchodní, platební, jiné podmínky zadavatele;

- požadavky na kvalifikaci dodavatele osvědčující schopnost splnit předmět plnění veřejné zakázky.

  - Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako účastník zadávacího řízení, resp. účastník, dodavatel, poskytovatel nebo zhotovitel.

  - Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že:

- veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

- veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, poskytované dokumenty a informace, budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.

- účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel může poskytnout účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Zadavatel si vyhrazuje právo, že oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele, v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky

  - Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je analýza a implementace programu prevence infekcí spojených se zdravotní péčí včetně poskytnutí SW řešení v délce 36 měsíců; zejména:

- Analýza současné úrovně preventivních opatření, návrhy na zlepšení, optimalizace SOP

- Dodávka systému na automatizovanou analýzu zdravotnické dokumentace pro identifikaci potenciálních infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, včetně provedení jeho implementace, zkušebního provozu, dodávky potřebných licencí, zajištění servisní podpory a školení uživatelů a administrátorů

- Proškolení zdravotnického personálu zadavatele na vybraných odděleních na vytvořené optimalizované SOP

- Dodávka systému pro měření a vyhodnocování nastavených optimalizovaných SOP a jejich další úpravy.

  - Místem plnění je Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

  - Termín plnění – zadavatel předpokládá trvání projektu po dobu 3 let.

  - Zakázka se nedělí na části.

  - Zadavatel nepřipouští varianty řešení.

- Technická specifikace

4.1.      Technická specifikace

- Požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu zakázky.

- Zadavatel požaduje:

- Analýzu současné úrovně preventivních opatření, návrhy na zlepšení, optimalizace SOP do 2 měsíců od uzavření smlouvy.

- Implementaci systému pro automatizovanou analýzu do 3 měsíců od vytvoření integračního můstku z nemocničního informačního systému (NIS) a předání dat z NIS objednatele k provedení analýzy uvést systém do zkušebního provozu, do 2 týdnů od spouštění zkušebního provozu předat dokončenou implementaci objednateli. Provoz systému po dobu 36 měsíců.

- Proškolení zaměstnanců zadavatele na zadavatelem vybraných odděleních do 2 týdnů nebo do 4 týdnů, pokud bude zadavatel požadovat proškolení zdravotníků na 5 a více odděleních.

- Implementaci systému pro měření a vyhodnocování nastavených optimalizovaných SOP a jejich další úpravy do 2 měsíců po proškolení zdravotníků zadavatele pro první oblast prevence vybraných infekcí spojených se zdravotní péčí.

- Zadavatel neomezuje plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele.

V případě, že část předmětu veřejné zakázky, která věcně odpovídá některé z níže vymezených částí předmětu veřejné zakázky, bude plněna prostřednictvím poddodavatele, předloží dodavatel v nabídce seznam poddodavatelů, ve kterém uvede identifikační údaje poddodavatelů a informace o tom, kterou část veřejné zakázky bude poddodavatel plnit.

- Obchodní a platební podmínky

5.1.	Účastník do elektronického nástroje připojí vlastní návrh smlouvy. V návrhu budou zapracovány podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách, včetně klauzule: „obě strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění zajistí kupující“. V návrhu smlouvy účastník uvede dostupnost a rychlost servisu. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení.

5.2.	Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu plnění zakázky. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace.

  - Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu v Příloze č. 3 a 3a – Krycí list nabídky a v Návrhu smlouvy (předloží účastník). Údaje uvedené v Návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

  - Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění předmětu veřejné zakázky.

  - Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH, cena celkem vč. DPH.

  - Výši nabídkové ceny je možné měnit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro zdanitelné plnění, které jsou předmětem plnění této zakázky. DPH se tak bude účtovat podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede celkovou cenu.

  - Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Nedílnou součástí návrhu smlouvy budou přílohy – Specifikace předmětu plnění, Časový plán, Cena, Ujednání o zpracování osobních údajů.

- Kritéria hodnocení nabídek

7.1.	Hodnoceny budou pouze ty nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky.

7.2.	Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny.

7.3	Hodnotící kritérium:

Nabídková cena 100 %

7.4.		Zadavatel nabídky, které splní zadávací podmínky, seřadí dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

- Požadavky na kvalifikaci dodavatele

8.1.	Základní způsobilost

- Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 – Čestné prohlášení).

  - Profesní způsobilost

- Účastník předloží výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

- Účastník předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

- Splnění kvalifikace může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 ZZVZ nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ.

- Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti nesmějí být ke dni zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců.

- V případě, že dodavatel prokazuje splnění výše uvedených profesních kvalifikačních předpokladů alespoň z části prostřednictvím jiných osob, bude za každou z těchto osob v nabídce doloženo čestné prohlášení pro splnění základních kvalifikačních předpokladů.

- Současně musí dodavatel uvést, v jakém právním vztahu k dodavateli je osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje. Tedy, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či zda se jedná o subdodavatele dodavatele (tj. zda je tato osoba samostatným podnikatelem ve smluvním vztahu s dodavatelem).

- V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně.

  - Technická kvalifikace

- Účastník předloží seznam dvou významných dodávek / služeb poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení (Příloha č. 4). Dodávky / služby musí být obdobné předmětu plnění této veřejné zakázky a musí být pro poskytovatele lůžkových zdravotních služeb.

- V rámci technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu členů realizačního týmu, kteří se budou přímo podílet na plnění VZMR včetně osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb (dále jen „seznam techniků“). Členové realizačního týmu musí prokazatelně u dodavatele působit po dobu alespoň 3 měsíců před zahájením této veřejné zakázky.

- Seznam techniků (členů realizačního týmu) bude obsahovat:

- a) pozice členů v týmu a stručnou specifikaci plněných úkolů v rámci řešení veřejné zakázky

- b) seznam osvědčení o dosaženém vzdělání a dalších osvědčení a certifikátů, týkajících se vzdělání a odborné kvalifikace člena realizačního týmu ve vazbě na předmět veřejné zakázky

- V seznamu techniků bude u každého technika / člena týmu uvedeno:

- a) jméno a příjmení

- b) pozice v rámci realizačního týmu

- c) stupeň vzdělání a jeho obor

- d) délka praxe (v měsících) v předmětné oblasti veřejné zakázky s uvedením této oblasti

- e) informace o účasti na realizovaných významných dodávkách / službách dodavatele

- f) profesní zkušenosti a vzdělání relevantní pro prokázání technické kvalifikace v požadovaném rozsahu.

- Technici (členové realizačního týmu) budou splňovat následující kvalifikační předpoklady:

- a) vedoucí týmu (1 osoba) musí mít alespoň 3 roky prokazatelných zkušeností v poskytování služeb vč. řízení dodávek systémů pro analýzu nestrukturovaného textu ve zdravotnictví prokázané seznamem realizovaných významných dodávek v oblasti ICT, ve kterých působil v pozici obdobné jako vedoucí realizačního týmu – min. 1 zakázka odpovídající požadavkům zadavatele na významné dodávky uvedené v předchozím bodě. Dále musí vedoucí týmu mít prokazatelné vzdělání v oblasti projektového řízení včetně příslušných projektových certifikací Prince2, a to nejméně na úrovni Foundation Practitioner.

- b) technik IS (2 osoby) musí mít alespoň 3 roky prokazatelných zkušeností v poskytování služeb informačních technologií vč. řízení dodávek systémů pro analýzu nestrukturovaného textu ve zdravotnictví prokázané seznamem realizovaných významných dodávek v oblasti ICT, ve kterých působil v pozici odpovědné za instalaci a zprovoznění systému, přičemž nejméně 2 (dvě) dodávky musí odpovídat požadavkům zadavatele na významné dodávky uvedené v předchozím bodě.

- c) specialista pro hygienická opatření a optimalizace SOP – musí mít ukončené vzdělání v oblasti hygieny anebo epidemiologie, min. 1 rok praxe v oblasti hygieny.

- d) specialista pro prevenci infekcí – musí být lékař nebo nelékařský zdravotnických pracovník, min. bakalářské vysokoškolské vzdělání, min. 1 rok praxe v lůžkovém zdravotnickém zařízení – nemocnici.

- Zadavatel je oprávněn ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů.

- Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci pro stejnou část veřejné zakázky. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

- Nabídka

9.1.	Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html.

9.2.	Jiná forma podání nabídky než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

9.3. Dodavatel (a také poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, existuje-li takový) ve své nabídce doloží, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti“, a to formou čestného prohlášení – Příloha č. 2.

Dodavatel ve své nabídce rovněž předloží čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny – Příloha č. 2.

Uplatní-li se na dodavatele výše uvedené sankce, vyhrazuje si zadavatel právo neprovést u nabídky dodavatele její posouzení a/nebo hodnocení, případně dodavatele z výběrového řízení vyloučit.

9.4.	Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: 13. 6. 2024, 7:00 hodin.

9.5.	Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

- Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s uživatelskou příručkou pro dodavatele (viz bod 10.7.).

- Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.

- Účastník do elektronického nástroje připojí veškeré doklady a informace, jimiž dokladuje požadavky na kvalifikaci dodavatele dle bodu 8 této zadávací dokumentace.

- Účastník do elektronického nástroje dále připojí vyplněné přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace jako příloha č. 1 kupní smlouvy podepsaná oprávněnou osobou dodavatele

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou dodavatele

Příloha č. 3a – Položkový rozpočet

Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek podepsaný statutárním zástupcem

Příloha č. 5 – Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele

- Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

- Ostatní ujednání

  - Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá 3 měsíce od skončení lhůty pro podání nabídek.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

  - Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

  - Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

  - Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo jednat dále o obsahu smlouvy.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

  - Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.

Příloha:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky

Příloha č. 3a – Položkový rozpočet

Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek / služeb