Příloha č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Mobile Device Management

# Základní požadavky na požadovaný systém:

MDM – Mobile Device Management, pro centrální správu provozovaných koncových zařízení - mobilních telefonů a tabletů.

# Požadavky na MDM systém:

•	SW licence jsou požadovány pro 50 zařízení

•	Případné licence na operační systém Windows a databáze nejsou předmětem řízení

•	Veškerá podpora SW technologie MDM musí být prokazatelně realizována pouze výrobcem SW, a to na všech úrovních podpory. Dodavatel prokáže existenci podpory dodáním potvrzení o aktivaci služby od výrobce SW. Nepřipouští se oddělitelnost podpory a nároku na nové verze.  Délka SW podpory na 5 let.

•	Platformy zařízení:

Apple (iPad, iPhone – iOS 15.0+)

Android (Android 8.0+)

Windows (11)

•	Vzdálená správa – vzdálené nastavení parametrů přímo v koncovém zařízení:

o	vzdálené nastavení emailového klienta – activesync, IMAP

o	distribuce konfiguračních profilů VPN, Wifi, certifikátů

o	vytváření skupin zařízení a skupinových politik

o	zákaz zálohování zařízení do cloudových úložišť (Google, Apple)

o	distribuce mobilních aplikací včetně upgradu na aktuální verzi, podpora enterprise appstore – schválené aplikace pro mobilní zařízení

o	možnost vynucení podpory kiosk mode pro mobilní zařízení Android/iOS

o	Vzdálený import kontaktů (např. distribuce firemních kontaktů)

o	Možnost odinstalovat aplikace

o	Posílání PUSH notifikací (např. informací o změnách politik, upozornění pro uživatele)

•	Security management:

o	vynucené heslo – bezpečnostní politika vynutí na uživateli zapnutí hesla pro přístup do zařízení

o	vzdálené vymazání zařízení – v případě ztráty nebo krádeže mobilního zařízení umožní systém vymazání (wipe) přístroje

o	vzdálené zamknutí zařízení

o	detekce „jailbreak“ a „root“ zařízení

o	oddělení a zabezpečení soukromých a pracovních dat na zařízení – požadavek na tzv. secure container – ochrana pracovního prostředí heslem, požadavek na secure container je pro zařízení Android

o	šifrování obsahu zařízení – datového úložiště

o	možnost kontroly konkrétní verze instalované aplikace na zařízení, možnost vynucení instalace či upozornění uživatele na nutnost upgradu aplikace

o	Možnost nastavit požadavek na složitost hesla (min. délka, kombinace znaků atp.)

•	Centrální reporting – inventarizace zařízení, přístup k logům, možnost nastavení reportů

•	Administrátorská konzole – přístup do administrátorské konzole přes webové rozhraní, možnost stanovení administrátorských rolí (např. systémový administrátor, senior administrátor, junior helpdesk, atd.).

•	Podpora integrace s adresářovou službou – LDAP/AD

Možnosti nastavení politik (tam, kde to operační systém umožňuje / podporuje)

•	Blokování přidávání dalších účtů.

•	Blokování připojení zařízení jako USB mass storage.

•	Omezení Wi-Fi připojení pouze na Wi-Fi profily definované přes MDM.

•	Nastavení screen timeout (max. doba nečinnosti zařízení).

•	Vytváření web shortcuts (zástupců) na ploše zařízení.

•	Web content filter (filtrování nevhodných/nedovolených webových stránek).

Varianty nabídek

•	Licenčně, systémově a výkonnostně dimenzované řešení na minimálně požadovaný počet zařízení. Kalkulace musí obsahovat veškeré licence potřebné pro provoz systému (bez operačního systému viz Požadavky na MDM systém), včetně jejich ceny.

•	Varianty nabídek se nepřipouští

Vysoká kvalitativní úroveň produktu

•	Konzistence komponent produktu: Nabízený produkt musí obsahovat pouze komponenty vyvíjené jedním výrobcem disponujícím autorskými právy ke všem popisovaným funkčním komponentám (tj. nesmí sestávat z několika produktů různých výrobců prodávaných pod značkou jednoho z nich)

# Harmonogram implementace:

## Solution Design (2 týdny)

## Dodávka licencí a základní instalace (4 týdny)

## Konfigurace MDM a zaškolení administrátorů (4 týdny)

## Pilotní a testovací provoz + optimalizace (2 týdny)

## Akceptace a předání

## Služby podpory (SLA)

# Popis aktivit v jednotlivých fázích

## Solution Design

## Analýza současného stavu

  - Zmapování stávajícího prostředí: typy mobilních zařízení (Android, iOS, Windows), jejich počty, současný způsob správy a bezpečnostních politik.

  - Identifikace napojení na infrastrukturu (adresářová služba, síťová nastavení, certifikační autority, VPN, firemní aplikace atd.).

  - Zjištění konkrétních požadavků na MDM politiku (bezpečnost, omezení, reporting, atd.).

## Návrh architektury a postupů

  - Definice cílové architektury: způsob nasazení MDM serveru (cloud, on-premises), požadované propojení s Apple Business Managerem / Android Enterprise Zero Touch portálem.

  - Návrh hlavních konfiguračních pravidel (hesla, nastavení Wi-Fi/VPN, správa aplikací, šifrování, kiosk mode apod.).

  - Určení potřebných licencí a rozsahu podpory.

## Dokumentace a schválení designu

  - Zpracování dokumentu „Solution Design“, který popisuje technické i procesní detaily (administrátorské role, bezpečnostní politiky, reporty atd.).

  - Schválení řešení se zadavatelem.

Výstup: Schválený projektový a technický design (Solution Design).

## Dodávka licencí a základní instalace

## Objednání a dodání licencí

  - Zajištění licencí MDM řešení pro požadovaný počet zařízení

## Základní instalace MDM serveru

  - Nasazení (on-premises nebo v cloudu) a prvotní konfigurace MDM platformy.

  - Příprava síťového prostředí (DNS záznamy, firewall porty, certifikáty, ověření připojení k Apple/Google portálům).

  - Kontrola dostupných testovacích zařízení pro ověření funkčnosti.

## Kontrola funkčnosti

  - Ověření základní komunikace zařízení s MDM serverem.

  - Základní test přihlášení do administrátorské konzole.

Výstup: Licenčně pokryté a nainstalované MDM řešení v základní funkční podobě.

## Konfigurace MDM a zaškolení administrátorů

# Podrobná konfigurace politik a profilů

  - Nastavení bezpečnostních politik (heslo, šifrování, detekce root/jailbreak).

  - Vytvoření konfiguračních profilů pro Wi-Fi, VPN, e-mail, certifikáty, atd.

  - Nastavení podmínek a omezení (omezení instalace neznámých aplikací, blokace USB Mass Storage, kiosk mode atp.).

# Integrace s portály Apple Business Manager a Android Enterprise Zero Touch

  - Přidání existujících Android zařízení do Android Zero Touch portálu a jejich propojení s MDM.

  - Propojení Apple zařízení přes Apple Business Manager (DEP).

  - Nastavení automatického přiřazení nových zařízení do MDM.

## Pilotní a testovací provoz + optimalizace

# Testování a pilotní nasazení první skupiny uživatelů

  - Ověření politik na vybraných pilotních zařízeních.

  - Řešení počátečních problémů (aplikace, síťové profily, notifikace).

## Školení administrátorů (1 MD)

  - Zaškolení technického týmu pro správu konzole, politik a nasazení aplikací.

  - Vysvětlení postupů při ztrátě/krádeži zařízení (wipe, uzamčení), zasílání push notifikací, vynucení aktualizací.

Výstup: Plně nakonfigurovaná MDM platforma a proškolení administrátoři.

## Akceptace a předání

## Akceptace a předání do rutinního provozu

  - Vyhodnocení pilotního provozu, formální akceptace řešení zadavatelem.

  - Potvrzení, že řešení plní všechny definované požadavky.

  - Formální předání řešení zadavateli pro každodenní využití napříč organizací.

Výstup: Akceptované a optimalizované MDM řešení připravené pro široké nasazení. Předání řešení zadavateli pro každodenní využití.

# 5. Služby podpory (SLA)

Min. 60 měsíců za jakost od instalace a zprovoznění díla jako celku tj. aktualizace programového a technického vybavení (Update Service, maintenance) např. předání nových verzí SW modulů programového vybavení s vylepšenými funkcemi tak, jak je výrobce dává k dispozici, řešení vad apod.

- Služby podpory zahrnuje zejména následující:

  - Evidence požadavků v helpdeskovém systému 24x7, reporting a eskalace

  - Diagnostika a odstraňování poruch systému

  - Kontrola a analýza chybových logů systémového SW, stejně tak aplikačního programového vybavení

  - Evidence požadavků v helpdesk systému

  - Podpora při plánovaných změnách (upgrady, migrace)

  - Přidávání nových Android zařízení do Android Enterprise Zero Touch portálu

Dodavatel se zavazuje Zadavateli, že jakékoliv vady plnění Servisu díla či jeho části, které vzniknou v době trvání záruky, budou odstraněny na náklady Dodavatele. Dodavatel garantuje Zadavateli čas pro odezvu a čas pro vyřešení provozního incidentu, a to pro jednotlivé kategorie provozních incidentů následovně:

| ZÁKLADNÍ SERVISNÍ PODPORA provozu SW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie vad SW | Příjem hlášení | Servisní garance |  |
|  |  | Zahájení řešení | Servisní výjezd |
| Havárie – A | HelpDesk – 24x7 | Do 24 hodin po oznámení chyby v rámci pracovní doby tj. od 7:00 do 16:00. | Nesjednán |
| Významná závada – B |  | Do 48 hodin po oznámení chyby v rámci pracovní doby tj. od 7:00 do 16:00. | Nesjednán |
| Závada, chyba - C |  | Do 120 hodin po oznámení chyby v rámci pracovní doby tj. od 7:00 do 16:00. | Nesjednán |

Pro kategorizaci vad SW či jakéhokoliv jiného software platí následující pravidla:

(A) Chyba, která :

- znemožňuje užívání SW systému jako celku;

- nebo znemožňuje užívání části SW systému, přičemž nemožnost užívání takové části SW systému může mít významný vliv na řádné zabezpečení běžné činnosti Objednatele a nelze jí schůdně překonat či obejít; nebo jí lze překonat či obejít pouze za cenu pro Objednatele vážných obtíží.

- (B) Chyba, která nebrání v užívání SW systému ani jeho dílčích částí, neboť jí lze schůdně překonat či obejít, aniž by tím vznikaly pro Objednatele vážné obtíže.

- (C) Chyba, která nebrání v užívání SW systému ani jeho dílčích částí a lze jí bez problémů překonat či obejít.

Zhotovitel zahájí odstraňování chyb SW oznámených v souladu s výše uvedenými pravidly:

- pro chyby kategorie (A) do 24 hodin po oznámení chyby, odstraňování chyb bude prováděno v pracovní dny (tj. pondělí – pátek) v době od 08:00 do 16:00);

Pro chyby kategorie (B) do 48 hodin po oznámení chyby, odstraňování chyb bude prováděno v pracovní dny (tj. pondělí – pátek) v době od 08:00 do 16:00);

Pro chyby kategorie (C) do 120 hodin po oznámení chyby, odstraňování chyb bude prováděno v pracovní dny (tj. pondělí – pátek) v době od 08:00 do 16:00).

Termín odstranění závad SW si zhotovitel dohodne po analýze problému s objednatelem pro každou chybu prostřednictví e-mailu.